Projektplanering för slutprojekt i Webserverprogrammering och Webutveckling 2
# Inledning
## Kort beskrivning av projekt
Detta projekt kommer bestå av en hemsida där användaren kommer kunna gå in och leta upp en produkt de skulle vilja köpa, de ska ha möjlighet att hitta recensioner på den produkten och hur den presterar jämfört med samma produkt fast från andra märken. Ett exempel så letar användaren upp bacon eftersom personen vill ha det till sina ägg till frukost. Då ska personen få upp tex Scan och Icas bacon med massa andra märken.
## Målgrupp
    Målgruppen under detta projekt kommer vara till alla som letar efter matvaruprodukter och livsmedelsprodukter med högkvalité.
## Vilket betyg jag satsar på.
Jag satsar på betyget A i både Webserverprogrammering och Webutveckling 2
# Ingående beskrivning av projektet
## Detaljerad beskrivningen av projektet
* Kan vara saker som jag lägger till ifall jag har tid kvar med projektet.
- Recentioner på en viss produkt
- Markeringar på produkt (fairtrade etc)
- Pris
- Möjliga affärer som säljer produkten
- * Användaren ska ha möjlighet att kunna göra en avancerad sökning med specifika alternativ tex beroende på pris, märken, markeringar, affärer osv.
- * Flera inloggnings alternativ såsom med google, discord eller liknande tjänster.

        Under Covid-19 pandemin så har det blivit mer och mer vanligt att man handlar sin mat på internet och antingen får det levererat hem till dörren eller att man åker och hämtar sin mat färdig pakad direkt hos butiken.

Detta projekt är tänkt att underlätta för användaren att hitta rätt produkt för de dem behöver och är väldigt inspererat av sidan Trustpilot fast man istället söker upp induviduella produkter istället för företag.

Jag har tänkt mig att sidan kommer ha ett ganska simpelt innehåll för att underlätta för användaren, så att man kan lätt gå in och söka på telefonen om man står i affären och väger mellan två olika mjölk paket eller om man sitter hemma vid datorn och ska beställa hem mat.

## Lista allt som skall göras för att projektet skall bli till
        En sammanfattad lista på vad som behöver göras för att projektet ska bli klart
- Frontend med önskad funktionalliet
  - Testa CSS med CSSValidator
- Backend med bra med säkerhet
  - 2FA om användaren önskar det
  - Krav på starka lösenord
- Databas
  - Konton
    - 2FA om användaren önskar det
    - Krav på bra lösenord
      - Kryptering med SHA-256?
      - Salt
    - Recenssioner
  - Produkter
## Beskriv vilka undersider webbplatsen kommer att använda sig av samt andra speciella saker, tex extern kod (som DOM-script)

## Möjliga utvecklings ideér
- Addon till webläsaren man använder så att man kan se betyget på en produkt när man är på en hemsida och tänker på att köpa/beställa den.
- Recept med olika produkter i olika prisklasser som passar alla.
## 2.5 Projektets säkerhet
        När jag menar säkerhet så menar jag inte säkerhet för själva projeketet utan för användaren. Användaren ska inte behöva oroa sig för möjliga dataintrång och därför så är Användarsäkerheten viktig, detta ska jag möjligöra med hjälp av att både tvinga användaren att ha ett säkert lösenord till den minsta graden och även erbjuda användaren 2FA (två stegs verifering). Det är även viktigt för mig som utvecklare att tänka på under utvecklingen möjliga säkerhets risker (https://expressjs.com/en/advanced/best-practice-security.html)

# Tidsplanering
## Deadlines
Vecka 3 – Skriva projektplanering & TODO lista

Vecka 4 – Skriva projektplanering & TODO lista

Vecka 5 – Skriva projektplanering & TODO lista

Vecka 6 – Frontend design, funktionallitet och material (bilder)

Vecka 7 – Databas

Vecka 8 – Databas

Vecka 9 – Backend

Vecka 10 – Backend